Plan de Desarrollo ERP — "Tierra Prometida S.U.R.L." (Metodología XP)

1. Contexto y marco regulatorio cubano

Antes de definir módulos, el sistema debe alinearse con la normativa vigente:

Normas Cubanas de Contabilidad (NCC) y Normas Cubanas de Información Financiera (NCIF), emitidas por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) a través del Comité de Normas Cubanas de Contabilidad, que armonizan con el modelo del IASB (NIC/NIIF).

scienceopen.com

Estados financieros obligatorios: balance general, estado de resultados (pérdidas y ganancias), estado de flujos de efectivo y notas/informes complementarios.

companyformationcuba.com

Nomenclador de cuentas del MFP (clasificador de cuentas para el sector empresarial y las mipymes/S.U.R.L.).

Obligaciones fiscales ante la ONAT: Ley 113 del Sistema Tributario (impuesto sobre utilidades, sobre ventas/servicios, contribución a la seguridad social, impuesto por la utilización de fuerza de trabajo).

Código de Trabajo (Ley 116/2013) y su reglamento para el módulo de RR.HH. y nóminas.

Resolución 60/2011 de la CGR (Contraloría General de la República): sistema de control interno — trazabilidad, separación de funciones y auditoría.

Legislación contra el lavado de activos: la normativa contable reciente exige supervisión y control de registros contables con guías para detectar operaciones presuntamente ilícitas, lo que implica trazabilidad total e inmutabilidad de asientos.

cubanews.acn.cu

Bancarización: operaciones en CUP, conciliación con pasarelas nacionales (Transfermóvil, EnZona) y cuentas fiscales bancarias.

2. Adaptación de XP al proyecto

Práctica XP	Aplicación en el proyecto

Releases pequeños	 Un release funcional por módulo (cada 4–6 semanas)

Cliente en sitio	Contador y administrador de la S.U.R.L. validan historias de usuario semanalmente

TDD	Pruebas unitarias obligatorias en lógica contable y de nómina

Programación en parejas	En componentes críticos (asientos, cálculos fiscales)

Integración continua	Pipeline CI/CD con pruebas automáticas por commit

Refactorización	Continua, protegida por la suite de pruebas

Fases XP por iteración: Exploración → Planificación → Iteraciones (diseño simple + TDD + codificación) → Producción → Mantenimiento.

Stack sugerido (software libre, apropiado al contexto cubano): PostgreSQL, backend en Python/Django o Node.js, frontend web responsive (React/Vue), despliegue on-premise (la conectividad no siempre es estable).

3. Hoja de ruta de releases

mermaid

4. Módulos: fases, requisitos funcionales y no funcionales

Módulo 0 — Núcleo, Seguridad y Administración (Iteración 1)

Exploración: historias de usuario con el administrador; definición de roles según Resolución 60/2011 (separación de funciones).

Requisitos funcionales (RF)

RF-01: Autenticación de usuarios con contraseñas robustas y bloqueo por intentos fallidos.

RF-02: Gestión de roles y permisos (administrador, contador, económico, jefe de producción, almacenero, RR.HH.).

RF-03: Registro de trazas de auditoría (quién, qué, cuándo) inmutable para toda operación.

RF-04: Gestión de la entidad: datos legales (NIT, código REEUP, licencias), estructura organizativa.

RF-05: Copias de seguridad programadas y restauración.

Requisitos no funcionales (RNF)

RNF-01: Cifrado de contraseñas (bcrypt/argon2) y de datos sensibles en reposo.

RNF-02: Disponibilidad off-line/on-premise por inestabilidad eléctrica y de conectividad; recuperación ante cortes sin pérdida de transacciones.

RNF-03: Interfaz en español, usable por personal no técnico.

Módulo 1 — Contabilidad y Finanzas (Iteraciones 2–4)

Exploración: talleres con el contador para mapear el nomenclador de cuentas del MFP y las NCC aplicables.

RF

RF-10: Plan de cuentas configurable basado en el nomenclador oficial del MFP, con subcuentas y análisis por centros de costo.

RF-11: Registro de asientos por partida doble con validación de cuadre; asientos automáticos desde los demás módulos.

RF-12: Comprobantes de operaciones numerados consecutivamente, no editables tras contabilizarse (solo reversión mediante asiento de ajuste) — requisito de control interno y antilavado.

cubanews.acn.cu

RF-13: Emisión de estados financieros según NCC: balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y notas.

companyformationcuba.com

RF-14: Submayor de activos fijos tangibles: alta, depreciación según tasas del MFP, baja y traslado.

RF-15: Cuentas por cobrar y por pagar con envejecimiento (aging) y alertas de vencimiento (cadena de impagos).

RF-16: Caja y banco: conciliación bancaria, registro de operaciones por Transfermóvil/EnZona y efectivo, control del límite de caja.

RF-17: Cálculo y liquidación de obligaciones fiscales ONAT: impuesto sobre utilidades, sobre ventas/servicios, aporte a la seguridad social, impuesto por utilización de fuerza de trabajo; generación de las declaraciones juradas (DJ).

RF-18: Cierre contable mensual y anual con bloqueo de períodos.

RF-19: Presupuesto de ingresos y gastos con ejecución real vs. plan.

RNF

RNF-10: Exactitud decimal exigida en cálculos monetarios (aritmética decimal, no flotante).

RNF-11: Los reportes deben cumplir los formatos oficiales exigidos por MFP y ONAT (exportables e imprimibles).

RNF-12: Trazabilidad completa de cada saldo hasta el documento primario (requisito de auditoría CGR).

RNF-13: Cobertura de pruebas ≥ 90 % en la lógica contable y fiscal.

Módulo 2 — Recursos Humanos y Nómina (Iteraciones 5–6)

Exploración: historias con el encargado de personal; revisión del Código de Trabajo y las escalas salariales aplicables a mipymes.

RF

RF-20: Expediente laboral digital: contratos (determinado, indeterminado), datos personales, calificación.

RF-21: Control de asistencia: registro de días trabajados, vacaciones (acumulación del 9,09 %), certificados médicos, licencias.

RF-22: Cálculo de nómina: salario básico, pagos por resultados, horas extras, subsidios de seguridad social a corto plazo.

RF-23: Retenciones y aportes: contribución especial a la seguridad social del trabajador, aporte del empleador, impuesto sobre ingresos personales cuando proceda.

RF-24: Generación de prenómina, nómina y comprobante contable automático hacia el Módulo 1.

RF-25: Modelos oficiales: submayor de vacaciones, registro de salarios y tiempo de servicio (SC-4-08 o equivalente vigente).

RF-26: Gestión de plantilla aprobada vs. cubierta.

RNF

RNF-20: Confidencialidad de datos salariales por rol (solo RR.HH. y dirección).

RNF-21: Cálculo de nómina de hasta 100 trabajadores en menos de 1 minuto.

RNF-22: Historial salarial inalterable con fines probatorios laborales.

Módulo 3 — Inventario y Almacén (Iteración 7)

RF

RF-30: Fichas de productos con unidades de medida, códigos y familias.

RF-31: Documentos primarios oficiales: informe de recepción, vale de entrega y devolución, transferencia entre almacenes, ajustes por faltantes/sobrantes.

RF-32: Métodos de valuación conformes a las NCC (precio promedio ponderado como método principal).

RF-33: Submayores de inventario y conteo físico (10 % mensual sugerido por control interno) con generación de expedientes de faltantes.

RF-34: Niveles mínimo/máximo con alertas de reaprovisionamiento.

RF-35: Contabilización automática de movimientos hacia el Módulo 1.

RNF

RNF-30: Operación desde dispositivos móviles/tabletas en el almacén.

RNF-31: Consistencia transaccional: ningún movimiento sin documento primario asociado.

Módulo 4 — Producción y Manufactura (Iteraciones 8–9)

RF

RF-40: Fichas de costo por producto según la metodología del MFP (materias primas, salarios, gastos indirectos, margen).

RF-41: Órdenes de producción con consumo de materiales (BOM/lista de materiales) descontado del inventario.

RF-42: Registro de producción en proceso y producción terminada con traslado contable automático.

RF-43: Cálculo de costos reales vs. ficha de costo, con análisis de desviaciones.

RF-44: Planificación de producción: plan mensual/anual vinculado al presupuesto.

RF-45: Control de mermas y desperdicios con su tratamiento contable.

RF-46: Mantenimiento básico de equipos (calendario preventivo).

RNF

RNF-40: Flexibilidad para redefinir fichas de costo ante cambios frecuentes de precios de insumos (inflación).

RNF-41: Tiempos de respuesta < 2 s en registro de partes de producción.

Módulo 5 — Compras y Ventas (Iteración 10)

RF

RF-50: Gestión de proveedores y clientes con contratos económicos (obligatorios en Cuba entre entidades) y vigencias.

RF-51: Órdenes de compra, recepción vinculada al almacén y a cuentas por pagar.

RF-52: Facturación de ventas con requisitos fiscales cubanos (número consecutivo, NIT, datos del contrato).

RF-53: Registro de ventas minoristas/mayoristas y cálculo del impuesto sobre ventas o servicios.

RF-54: Gestión de cobros: efectivo, transferencia, Transfermóvil/EnZona, cheques.

RF-55: Control de precios: formación de precios según normativas del MFP y topes vigentes cuando apliquen.

RNF

RNF-50: Emisión de factura en < 30 segundos.

RNF-51: Numeración de facturas garantizada sin duplicados ni saltos, incluso ante fallos.

Módulo 6 — Reportes, Indicadores y Cierre (Iteración 11)

RF

RF-60: Tablero de indicadores: liquidez, rentabilidad, rotación de inventarios, ciclo de cobro/pago, ejecución del presupuesto.

RF-61: Paquete de información mensual para la dirección y para presentar a ONAT/MFP.

RF-62: Exportación de reportes (PDF/hoja de cálculo) y archivo histórico.

RF-63: Reportes de auditoría: trazas por usuario, operaciones revertidas, accesos.

RNF

RNF-60: Generación de cualquier reporte mensual en < 10 s.

RNF-61: Retención de datos históricos mínimo 5 años (plazo de conservación de documentos contables).

5. Plan de iteraciones XP (resumen)

Iteración	Duración	Entregable	Cliente validador

1	3 sem.	Núcleo, seguridad, roles	Administrador

2–4	8 sem.	Contabilidad, finanzas, fiscal ONAT	Contador

5–6	6 sem.	RR.HH. y nómina	RR.HH. + Contador

7	4 sem.	Inventario/almacén	Almacenero

8–9	6 sem.	Producción y costos	Jefe de producción

10	4 sem.	Compras y ventas	Comercial

11	4 sem.	Reportes/BI + estabilización	Dirección

Cada iteración cierra con: demo al cliente, pruebas de aceptación escritas por él, retrospectiva y replanificación del backlog de historias.

6. Riesgos específicos del contexto

Cambios normativos frecuentes (resoluciones del MFP/ONAT): diseñar tasas, escalas y formatos como datos configurables, nunca en código duro.

Conectividad y electricidad: arquitectura on-premise con UPS, colas de transacciones y respaldo diario externo.

Doble validación humana: el sistema apoya pero no sustituye la firma del contador en los estados financieros — el ejercicio de la contaduría pública en Cuba está regulado y requiere titulación habilitada.

wctpa.com

Un buen punto de partida práctico sería redactar con el contador las primeras 15–20 historias de usuario del módulo contable, porque de ahí se deriva el modelo de datos que condiciona todo el resto del sistema.